| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 16 | Start Date: 04/05/2026 | Final Date: 06/05/2026 |  |
| Project Name: | civitas-frontend |  |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Enzo Stafuza dos Santos |  |  |  |
| Gabriel de Oliveira Trinca |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 192 | Sprint 16 - Frontend - Criar CRUD Unidade Consumidora | 04/05/2026 | 06/05/2026 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 192 | Implementar o CRUD de unidade consumidora no frontend, garantindo integração com a API, usabilidade consistente e aderência aos padrões do sistema. | Enzo Stafuza dos Santos Gabriel de Oliveira Trinca | Finalizado | 10 | 10 |

Sprint Description

📌 Tarefa: Sprint 16 - Frontend - Criar CRUD Unidade Consumidora

🎯 Objetivo

Implementar o CRUD de unidade consumidora no frontend, garantindo integração com a API, usabilidade consistente e aderência aos padrões do sistema.

✅ Critérios de Aceite

- Tela de listagem de unidades consumidoras implementada.

- Criação de nova unidade consumidora funcionando corretamente.

- Edição de unidade consumidora existente.

- Exclusão com confirmação (evitar desastre operacional básico).

- Integração com API validada (GET, POST, PUT/PATCH, DELETE).

- Feedback visual para ações (loading, sucesso, erro).

- Formulário com validações adequadas.

- Layout responsivo.

- Compatível com tema dark e alto contraste.

- Código organizado e sem duplicação desnecessária.

🗒️ Observações

- Seguir padrão já existente de outros CRUDs (não inventar moda).

- Reutilizar componentes sempre que possível (form, modal, tabela, etc).

- Evitar acoplamento direto com a API (isolar chamadas).

- Garantir consistência de nomenclatura (não misturar português/inglês aleatório).

- Tratar estados vazios (lista sem dados).

- Validar fluxo completo: listar, criar, editar e excluir.

- Pensar em escalabilidade (filtros, paginação, etc), mas sem overengineering.

Sprint Results

Foi criado o CRUD completo de Unidade Consumidora, contendo, paginação, layout responsivo e compatível com o tema dark e alto contraste.

Assinaturas