| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 02 | Start Date: 07/10/2025 | Final Date: 20/10/2025 |  |
| Projetc Name: | civitas-frontend |  |  |
| Ano: 4º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Samuel Henrique Carneiro Pereira |  |  |  |
| Yasmin Basso Moura |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 027 | Criar Protótipo Tela manutenção dos cadastros de Usuário | 07/10/2025 | 20/10/2025 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 027 | O objetivo desta tarefa é criar no Figma a tela de manutenção do cadastro, onde os registros serão exibidos editados e cadastrados de forma conjunta, quando necessário. | Samuel Henrique Carneiro Pereira e Yasmin Basso Moura. | Entregue | 10 horas | 10 horas |

Sprint Description

🎯 Objetivo

O objetivo desta tarefa é criar no Figma a tela de manutenção do cadastro, onde os registros serão exibidos editados e cadastrados de forma conjunta, quando necessário.

🎯 Classe alvo

✅ Critérios de Aceite

- Tela de manutenção finalizada no Figma.

Layout responsivo (versões para desktop e mobile).

Seguindo padrão pré-existentes.

🗒️ Observações

- Garantir boa legibilidade das informações na listagem.

- Documente o processo criativo e anexe imagens ou arquivos do Figma

- Pode incluir versões alternativas do layout, caso necessário.

Link do Figma

https://www.figma.com/design/A6leoTO61BxWiK3f9ZO5m5/Untitled?node-id=0-1&t=AZThyDDeguhtYljC-1

Sprint Results

Foram criados esboços para a tela de Manutenção de cadastros de Usuário do Civitas no Figma. Ao final da tarefa, houveram os seguintes resultados:

Tela Manutenção dos cadastros de Usuário – Desktop

Tela Manutenção dos cadastros de Usuário - Mobile

Assinaturas