| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 15 | Start Date:17/04/2026 | Final Date:21/04/2026 |  |
| Projetc Name: | civitas-frontend |  |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas – AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Guilherme Henrique de Oliveira |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 170 | Implementar saída em Excel/PDF pela tabela com modal de configuração | 17/04/2026 | 21/04/2026 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 170 | Adicionar um fluxo simples e reutilizável de exportação/impressão nas listagens, permitindo escolher tipo de saída, colunas e filtro antes de gerar o arquivo. | Guilherme Henrique de Oliveira e | Finish | 5 | 5 |

Sprint Description

🎯 Objetivo
Adicionar um fluxo simples e reutilizável de exportação/impressão nas listagens, permitindo escolher tipo de saída, colunas e filtro antes de gerar o arquivo.

✅ Critérios de Aceite

- Incluir ação de Exportar/Imprimir no componente de tabela reutilizável.

- Ao acionar, abrir modal com: tipo de saída (Excel ou PDF), seleção de colunas e filtro de dados.

- Permitir marcar/desmarcar colunas exibidas na saída final.

- Permitir escolher se exporta apenas dados filtrados da tela ou todos os registros carregados.

- Gerar arquivo Excel (.xlsx) com cabeçalhos e linhas no mesmo padrão visual básico da tabela.

- Gerar PDF com título, data/hora de geração e tabela com as colunas selecionadas.

- Manter comportamento retrocompatível: telas que não habilitarem a feature continuam sem alteração.

- Em caso de erro na geração, exibir mensagem amigável e registrar log técnico.
[ ]

🗒️ Observações
Escopo técnico sugerido: feature opcional por prop no componente de tabela (ex.: exportConfig), modal desacoplado e utilitários de exportação separados por formato para facilitar manutenção.
Estimativa sugerida (1 pessoa): 1 a 2 dias para versão inicial (MVP) com integração em pelo menos uma tela piloto.

Sprint Results

Foi disponibilizada a função de exportação (Excel/PDF) e impressão integrada ao componente global de tabelas. A solução conta com um modal de configuração para seleção de colunas e filtros, permitindo escolher entre exportar a visão atual ou o lote completo de dados. A geração dos arquivos mantém o padrão visual da interface, com suporte a metadados de controle. A implementação garante retrocompatibilidade com versões anteriores e inclui sistema de logs para monitoramento de falhas.

Assinaturas