| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #13 | Start Date: 16/03/2026 | Final Date: 19/03/2026 |  |
| Projetc Name: | civitas-frontend |  |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| João Antônio Neves |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 104 | Refatoração visual de tabelas, cards e dashboard | 16/03/2026 | 19/03/2026 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 104 | Refatoração visual de tabelas, cards e dashboard | João Antônio Neves | Finished | 10 | 10 |

Sprint Description

🎯 Objetivo

Refatorar o visual dos componentes principais de dados do sistema (Table, cards e área de dashboard), mantendo a paleta oficial e bordas arredondadas, com abordagem mais minimalista.

Esta tarefa unifica:

- 94 uxui refatoração dos componentes cards #99

- Sprint 12 - UXUI - Refatoração do componente tabela e pesquisar #93

✅ Critérios de Aceite

- Table com visual padronizado, legível e consistente com os demais módulos.

Cards do dashboard com hierarquia visual clara e menor poluição visual.

Sidebar/layout harmonizados com o novo padrão.

Estilo final minimalista sem romper identidade de cores do projeto.

Compatibilidade visual entre páginas já existentes e novas páginas.

🗒️ Observações

- Manter reutilização dos componentes globais.

- Evitar estilos isolados por página sem necessidade.

- Priorizar consistência de tipografia, espaçamento e pesos visuais.

Sprint Results

A tela de Dashboard foi refatorada com o objetivo de melhorar a organização das informações, a usabilidade e a padronização visual, alinhando-a aos componentes atuais do sistema.

A nova versão apresenta um layout mais limpo e estruturado, destacando informações essenciais como ID, descrição e status (ativo ou inativo). As ações disponíveis — visualizar, editar e excluir — foram mantidas e agora são representadas por ícones mais intuitivos, acompanhados de feedback visual adequado para facilitar a interação do usuário.

Os recursos de busca também foram aprimorados. O campo de pesquisa passou a incluir um exemplo de preenchimento, auxiliando o usuário na utilização da funcionalidade. Além disso, foi adicionada uma pesquisa avançada, permitindo filtrar registros por status e ordenar os resultados por ordem alfabética ou por ID, tornando a navegação mais rápida e eficiente.

Com essa reformulação, a interface passou a apresentar maior consistência com a identidade visual do projeto, além de melhorias na responsividade e na experiência de uso, facilitando o gerenciamento dos tipos de instituições cadastrados no sistema.

Tela de Dashboard

Assinaturas