| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 13 | Start Date: 16/03/2026 | Final Date: 19/03/2026 |  |
| Projetc Name: | civitas-frontend |  |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Karen valiao de abreu |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 108 | Padronização de loading (skeleton) em páginas CRUD | 16/03/2026 | 19/03/2026 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 108 | Padronizar os estados de carregamento no frontend com skeleton visual consistente, substituindo carregamentos textuais simples. | Karen Valiao de Abreu | Finished | 10 Horas | 10 Horas |

Sprint Description

📌 Tarefa: Sprint 13 - Front - Padronização de loading (skeleton) em páginas CRUD

🎯 Objetivo

Padronizar os estados de carregamento no frontend com skeleton visual consistente, substituindo carregamentos textuais simples.

✅ Critérios de Aceite

- Componente de skeleton reutilizável criado para páginas CRUD.

- Páginas com Carregando... migradas para skeleton padronizado.

- Removida dependência de loading artificial por timer no layout.

- Loading representa estado real de requisição da API.

- Estado de erro e estado vazio continuam preservados.

🗒️ Observações

- Não aplicar skeleton fixo fora do estado de loading.

- Reaproveitar o mesmo padrão em novos módulos.

Sprint Results

Durante a Sprint 13, foi realizada a padronização dos estados de carregamento nas páginas CRUD do sistema, com foco na substituição de abordagens textuais por uma representação visual estruturada baseada em skeleton loading.

A implementação teve como principal objetivo aprimorar a experiência do usuário, proporcionando maior clareza durante o carregamento de dados e reduzindo a sensação de espera. Para isso, foi desenvolvido um componente centralizado de loading (skeleton.tsx), projetado de forma reutilizável e adaptável a diferentes contextos da aplicação.

O componente foi estruturado em três variações principais: um skeleton genérico parametrizável, um skeleton específico para tabelas (utilizado nas páginas CRUD) e um skeleton voltado para formulários. Essa abordagem possibilitou a padronização visual do carregamento, mantendo coerência entre diferentes telas do sistema.

A implementação foi realizada utilizando React e Tailwind CSS, com destaque para o uso da classe animate-pulse, responsável por gerar uma animação leve e contínua. Tal escolha garantiu um equilíbrio entre qualidade visual e desempenho, evitando impactos negativos na renderização da interface.

Durante o processo, todas as páginas que utilizavam mensagens como “Carregando...” foram refatoradas para adotar o novo padrão visual. Além disso, foi removida a dependência de carregamentos artificiais baseados em temporizadores, assegurando que o estado de loading esteja diretamente associado às requisições reais da API.

Os estados de erro e de ausência de dados foram mantidos, preservando a lógica funcional previamente estabelecida e garantindo que a alteração fosse restrita ao aspecto visual do carregamento.

Como resultado, o sistema passou a apresentar maior consistência visual, melhor percepção de desempenho e uma estrutura de código mais organizada e reutilizável. A solução implementada também estabelece um padrão que pode ser facilmente reaplicado em novos módulos, contribuindo para a escalabilidade e manutenção do projeto.

Assinaturas