| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint # 14 | Start Date: 24/03/2026 | Final Date: 27/03/2026 |  |
| Projetc Name: | civitas-frontend |  |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Karen valiao de abreu |  |  |  |
| João Antônio Neves |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 126 | Sprint 14 - Front - Fortalecer integração Front x Back (contratos, erros e feedback ao usuário) | 24/03/2026 | 27/03/2026 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 126 | Sprint 14 - Front - Fortalecer integração Front x Back (contratos, erros e feedback ao usuário) | Karen valiao de abreu, João Antônio Neves | Finalizado | 10 | 10 |

Sprint Description

Tarefa: Sprint 14 - Front - Fortalecer integração Front x Back (contratos, erros e feedback ao usuário)

🎯 Objetivo

Melhorar robustez do consumo da API no frontend, com tratamento consistente de erros e contratos reais do backend.

✅ Critérios de Aceite

- Padronizar consumo da resposta, vinda do servidor, e trata-la melhor no generic

Exibir mensagens de erro úteis para falhas 4xx/5xx sem quebrar renderização da página.

Atualizar documentação interna do front (endpoints.txt/README técnico) com contratos atuais do backend.

🗒️ Observações

- Pessoa 1: ajusta serviços/hooks genéricos e tratamento de erros.

- Pessoa 2: aplica nas telas prioritárias e atualiza documentação de integração.

Sprint Results

A Sprint 14 teve como foco fortalecer a integração entre frontend e backend, padronizando o consumo da API por meio de um serviço genérico e implementando tratamento consistente de erros. Foi criado um sistema global de feedback com toast para exibição de mensagens ao usuário, substituindo alertas e melhorando a experiência. Além disso, a documentação técnica foi atualizada com os contratos atuais do backend e os endpoints utilizados, garantindo maior clareza e manutenção do sistema.

Assinaturas